# TaskFlow görülən işlər üzrə yekun hesabat

Project Key düzəlişi Livewire təhlükəsizliyi və yoxlama nəticələri

Nəticə  Project Key formundakı browser validation problemi düzəldildi, suspend edilmiş istifadəçinin köhnə session ilə Livewire məlumatına çıxışı bloklandı və bütün əsas avtomatik yoxlamalar uğurla tamamlandı.

| Göstərici | Nəticə |
| --- | --- |
| Əsas düzəlişlər | Project Key formu və Livewire active-user sərhədi |
| Pest | 250/250 test və 1889 assertion PASS |
| Playwright | 10 journey üzrə desktop və mobile daxil 20/20 PASS |
| Data və migration | Schema dəyişikliyi yoxdur və real bazaya migration tətbiq edilməyib |
| Qalan əsas yoxlama | Windows Herd və dedicated MySQL profilində tam suite |

# 1 Problemlər və səbəblər

## Project Key problemi

/projects/create səhifəsində pay kimi kiçik hərflə daxil edilən açar CSS səbəbilə PAY kimi görünürdü, lakin input-un real dəyəri pay olaraq qalırdı. HTML pattern yalnız böyük hərfləri qəbul etdiyi üçün browser formu backend-ə göndərmədən Please match the requested format xətası ilə dayandırırdı. Backend-ə çatan düzgün açar isə artıq böyük hərfə normalizasiya olunurdu.

## Suspend edilmiş istifadəçinin Livewire girişi

Aktiv istifadəçi əvvəlcədən login olduqdan sonra başqa admin session-unda suspend edildi və köhnə session ilə Web və real Livewire update sorğuları yoxlanıldı. Adi Web route-lar EnsureActiveUser ilə qorunurdu, lakin Livewire update endpoint-i üçün active-user yoxlamasının persistent middleware kimi açıq qeydiyyatı yox idi. Bu, köhnə session-u qalan suspend edilmiş hesabın komponent məlumatına çıxış riski yaradırdı.

## Playwright yoxlaması

Playwright paketinin quraşdırılması ilə Chromium runtime-ının quraşdırılmasının ayrı addımlar olduğu təsdiqləndi. npm run e2e:list yalnız test siyahısını göstərir. Testlərin həqiqətən işləməsi üçün Chromium runtime və npm run e2e tələb olunur. Bu application bug-u deyil, mühit və nəticənin düzgün reportlanması məsələsidir.

# 2 Dəyişdirilmiş fayllar

| Fayl | Dəyişiklik səbəbi |
| --- | --- |
| Modules/Projects/resources/views/_form.blade.php | Pattern kiçik və böyük hərfləri qəbul edəcək formada dəyişdirildi, vizual uppercase sinfi çıxarıldı və PAY ilə PAY-42 fərqi izah edildi. |
| Modules/Projects/tests/Feature/ProjectLifecycleAndKeyTest.php | Lowercase, uppercase, təkrar key və yanlış PAY-42 formatı üçün regression yoxlamaları əlavə edildi. |
| app/Http/Middleware/EnsureActiveUser.php | Suspend edilmiş hesabın Livewire sorğusuna təhlükəsiz 401 cavabı verilməsi təmin edildi. |
| app/Providers/AppServiceProvider.php | EnsureActiveUser Livewire persistent middleware kimi qeydiyyata alındı. |
| tests/Feature/Security/LivewireActiveUserBoundaryTest.php | Aktiv, suspend edilmiş və üzvlüyü silinmiş hesablar üçün real Livewire HTTP update yoxlamaları əlavə edildi. |
| tests/e2e/taskflow.spec.js | Project Key, iki session-lu suspend, desktop/mobile və JavaScript-siz davranış ssenariləri genişləndirildi. |
| docs-ibp/modules/PROJECTS.md | Project key normalizasiyası sənədləşdirildi. |
| docs-ibp/modules/HOST_APPLICATION.md | Suspend və session davranışı sənədləşdirildi. |
| docs-ibp/technical/SECURITY.md | Livewire təhlükəsizlik sərhədi sənədləşdirildi. |
| docs-ibp/technical/TESTING.md | Regression yoxlamaları və test execution qaydası yeniləndi. |
| docs-ibp/technical/ENVIRONMENT.md | Chromium quraşdırılması və CLI ilə Web PHP mühitlərinin fərqi qeyd edildi. |

Workspace-də əvvəlcədən dəyişmiş composer.lock, package.json və package-lock.json bu işin dəyişikliklərinə daxil deyil və həmin fayllara müdaxilə edilməyib.

# 3 Avtomatik test nəticələri

Aparılan yoxlamalarda FAIL nəticəsi yoxdur.

| Yoxlama | Dəqiq nəticə | Status |
| --- | --- | --- |
| Tam Pest suite | 250/250 test və 1889 assertion | PASS |
| Əlaqəli Pest testləri | 20/20 test və 102 assertion | PASS |
| Tam Playwright E2E | 10 journey desktop və mobile daxil 20/20 | PASS |
| Project Key Playwright | 4/4 | PASS |
| Suspend və Livewire Playwright | 2/2 | PASS |
| JavaScript-siz desktop və mobile | 2/2 | PASS |
| Laravel Pint | Format yoxlaması | PASS |
| Vite production build | Production build | PASS |
| git diff check | Whitespace və patch yoxlaması | PASS |

# 4 Manual yoxlama əhatəsi

Admin tərəfindən user yaratma, suspend, reactivate və password reset. Test parolu yoxlamadan sonra əvvəlki test dəyərinə qaytarıldı.

Project yaratma, lowercase key-in uppercase saxlanması, üzv əlavə etmə, manager və member icazələri, completed və archived read-only davranışı.

Task və subtask yaratma, assignment, status keçidləri, backlog sıralaması və board üzərindən status dəyişikliyi.

Label, watcher, comment və notification axınları.

Media upload, PDF preview, private download, icazəsiz download-un rədd edilməsi və delete.

Activity və Dashboard görünürlüğü, assignee ilə watcher fərqi.

API token ability və Policy fərqi. Yalnız read ability ilə yazma 403, write ability olsa da record permission olmayan member üçün yazma 403 qaytardı.

Desktop və mobile görünüş, həmçinin JavaScript-siz əsas project formu.

## Edilməyən yoxlama

Herd və dedicated MySQL compatibility profili işlədilmədi, çünki yoxlama mühitində Herd CLI mövcud deyildi. Testlər Laragon üzərində disposable SQLite bazası ilə aparıldı. Real application bazasına migration və ya test datası yazılmadı.

# 5 Təhlükəsizlik authorization data və migration təsiri

| Sahə | Təsir |
| --- | --- |
| Təhlükəsizlik | Suspend edilmiş və köhnə session-u qalan istifadəçinin Livewire update sorğusu 401 ilə dayandırılır və scoped məlumat cavaba daxil edilmir. |
| Authorization | Sanctum ability Policy-ni bypass etmir. Layihə üzvlüyü silinmiş hesab köhnə Livewire snapshot ilə məlumat ala bilmir. |
| Session | Database driver session qeydini silir. File və array driver-də qeyd qala bilsə də, hər Web və Livewire sorğusunda active status yoxlanaraq giriş bloklanır. |
| Data | Project key uppercase saxlanmağa davam edir. Mövcud business rule və PAY-42 task key qaydası dəyişməyib. |
| Migration | Schema və migration dəyişikliyi yoxdur. Real database-ə migration tətbiq edilməyib. |

# 6 Yenilənmiş sənədlər

docs-ibp/modules/PROJECTS.md

docs-ibp/modules/HOST_APPLICATION.md

docs-ibp/technical/SECURITY.md

docs-ibp/technical/TESTING.md

docs-ibp/technical/ENVIRONMENT.md

# 7 Qalan risklər və açıq suallar

Rəsmi qəbul platforması Windows və Herd olduğuna görə tam suite ayrıca Herd və dedicated taskflow_test prefiksli MySQL bazasında işlədilməlidir.

Livewire ilə status dəyişəndə backend vəziyyəti və selector yenilənir, lakin task səhifəsindəki yuxarı status badge-i və yaxın activity hissəsi refresh edilənədək köhnə dəyəri göstərə bilir. Bu UI sinxronizasiya problemi ayrıca araşdırılmalıdır.

Watcher Web və API əməliyyatları işləyir, lakin task detail səhifəsində aydın Watch və Unwatch idarəsi görünmür. Bunun məhsul tələbi olub-olmadığı dəqiqləşdirilməlidir.

# 8 Düzəlişlərin işləmə prinsipi

## Project Key düzəlişi

Project formu artıq istifadəçinin yazdığı real dəyəri gizlətmir. pay dəyəri ekranda həqiqətən pay kimi görünür və browser pattern bunu düzgün project key kimi backend-ə buraxır. Backend mövcud qaydaya əsasən dəyəri PAY formasına çevirib saxlayır. PAY-42 project key deyil, sistemin sonradan task üçün yaratdığı issue key olduğu üçün yenə rədd edilir. Həll JavaScript söndürüldükdə də işləyir.

## Livewire təhlükəsizlik düzəlişi

EnsureActiveUser persistent middleware kimi qeydiyyata alındığına görə ilkin səhifədən sonra göndərilən hər Livewire update sorğusunda hesabın statusu yenidən yoxlanılır. İstifadəçi başqa session-da suspend edilibsə, köhnə session mövcud olsa belə sorğu komponent render edilməzdən və məlumat hazırlanmazdan əvvəl 401 ilə dayandırılır. Beləliklə həm dəyişiklik etmək, həm də render cavabından məlumat görmək bloklanır. Vendor koduna dəyişiklik edilməyib.